**DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD**

**Područna služba za obranu od tuče Zagreb i Osijek**

**Radovi na uklanjanju objekata i infrastrukture lansirnih postaja u 2025. godini**

Evidencijski broj nabave: 10.2-2025-JD-133

Planirana financijska sredstva u Planu za ovu nabavu 30.000,00 eura

Zahtjev se odnosi na radove na lokacijama sljedećih lansirnih postaja (jedanaest postaja)

1. **Lokacija Orehovec, Radarski centar Trema, LP 46**; inv. broj 00007061

Kontakt Katalinić Željko mob: 099 3364464, vlasnik zemljišta Truščec Marijan, Sveti Petar Orehovec, k.č.br. 1027/1, k.o. Miholec

* Izmještanje kontejnerskog objekta i betonskih stopa sa zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište. Kontejner se odvozi na lokaciju Radarskog centra Trema (dogovor sa Katalinić Željkom a postavlja se na četiri betonske stope koje osigurava izvođač radova)
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Pogančec, Radarski centar Trema , LP 64**; inv. broj 00007144

Kontakt Katalinić Željko mob: 099 3364464, vlasnik zemljišta Kožar Ružica, Pogančec, k.č.br. 1224 k.o. Hruškovica

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10008464)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Reka, Radarski centar Trema, LP 18**; inv. broj 0007135

Kontakt Katalinić Željko mob: 099 3364464, vlasnik zemljišta Stanković Miloš, Reka, k.č.br. 1971, k.o. Reka

* Izmještanje kontejnerskog objekta i betonskih stopa sa zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište. Kontejner se odvozi na lokaciju Radarskog centra Trema (dogovor sa Katalinić Željkom a postavlja se na četiri betonske stope koje osigurava izvođač radova)
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Molve, Radarski centar Bilogora, LP 1**; inv. broj 00015108

Kontakt Predrag Cugovčan mob: 091 6643564, vlasnik zemljišta Tot Josip, Molve, k.č.br. 3001/40, k.o. Molve

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10008990)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Novo Virje, Radarski centar Bilogora, LP 5**; inv. broj 00015111

Kontakt Predrag Cugovčan mob: 091 6643564, vlasnik zemljišta Turčić Mirko, Novo Virje Širine, k.č.br. 2011/1, k.o. Virje

* Demontaža zidanog objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Imsovac, Radarski centar Bilogora, LP 103**; inv. broj 10006262

Kontakt Predrag Cugovčan mob: 091 6643564, vlasnik zemljišta Sabo Franjo, Imsovac, k.č.br. 878/3, k.o. Imsovac

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Vrtlinska, Radarski centar Stružec, LP 15**; inv. broj 00007302

Kontakt Siniša Buneta mob: 091 4564041, vlasnik zemljišta Grošinić Zlatko, Vrtlinska, k.č.br. 103, k.o. Vrtlinska

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10008993)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Davor, Radarski centar Gorice, LP 39**; inv. broj 00012564

Kontakt Duško Resanović mob: 099 3972066, vlasnik zemljišta Balunović Slavica, Davor, k.č.br. 1159/40, k.o. Davor

* Demontaža zidanog objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10009067)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Trnava, Radarski centar Gradište, LP 63**; inv. broj 00007324

Kontakt Antun Baboselac mob: 099 5311578, vlasnik zemljišta Ratkovčić Katica, Trnava, k.č.br. 4/2, k.o. Trnava

* Izmještanje kontejnerskog objekta i betonskih stopa sa zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište. Kontejner se odvozi na lokaciju Radarskog centra Osijek u Čepinu (dogovor sa Kišurek Željkom - kontakt 091 4564 082 a postavlja se na četiri betonske stope koje osigurava izvođač radova)
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Orolik, Radarski centar Gradište, LP 71**; inv. broj Kontakt Antun Baboselac mob: 099 5311578, vlasnik zemljišta Majić Dušica, Orolik, k.č.br.443, k.o. Orolik

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10008421)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

1. **Lokacija Gundinci, Radarski centar Gradište, LP 107**; inv. broj 00012608

Kontakt Antun Baboselac mob: 099 5311578, vlasnik zemljišta Mihić Manda, Gundinci, k.č.br. 1894/1, k.o. Gundinci

* Demontaža dva zidana objekta (krovište, zidovi, temelji, vrata) sa odvozom i zbrinjavanjem građevinskog materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža žičane ograde i betonskih stupova sa odvozom i zbrinjavanjem na za to predviđeno odlagalište (inv. broj 10008434)
* Demontaža betonskog postolja lansera s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište.
* Demontaža gromobranske instalacije s odvozom i zbrinjavanjem materijala na za to predviđeno odlagalište
* Krčenje postojećeg raslinja s odvozom na zato predviđeno odlagalište, završno čišćenje i ravnanje zemljišta lansirne postaje da se dalje može nesmetano obrađivati

Prilog:

Slike lansirnih postaja 1. – 11., stvarno stanje razlikuje se u raslinju i korovu jer održavanje posljednjih godina nije realizirano.

Zagreb, srpanj 2025. godine